## Slide 1: GESTÃO DE PROJECTOS DE PROJECTOS AULAS 5, 6 e 7
INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO
Departamento de Gestão, Economia e Finanças Disciplina: Gestão de Empresas e de Projectos

## Slide 2
1. Gestão de Escopo do Projecto
Gestão de escopo do projeto inclui os processos requeridos para assegurar que o projecto inclua todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para concluir o projecto com sucesso. A gestão do escopo do projeto é principalmente focado em definir e controlar o que está e não está incluso no projeto.”

## Slide 3
1.1. Fases do Estudo de Avaliação do Projecto

## Slide 4
1.1.1. Identificaçãoção do Projecto
Há vários procedimentos que permitem identificar um projecto de investimento potencial:
Identificação das necessidades existentes.
Para identificar as necessidades existentes no país ou região deve-se recorrer às matrizes de input-output, identificando os ramos de actividade não desenvolvidas e que possam constituir prioridades sectoriais ou objectos de desenvolvimento. Pode-se recorre às estatísticas do comércio externo e identificar os bens e serviços aos quais podem ser adoptadas estratégias de substituição de importações. Pode-se ainda estudar a forma como problemas idênticos foram resolvidos noutros países, útil á identificação de projectos de utilização de recursos naturais.

## Slide 5
1.1.1. Identificaçãoção do Projecto (Cont)
Identificação de necessidades futuras.
Estas necessidades estão ligadas ao processo técnico e ao bem-estar que constituirão mercados de expansão futura.O mercado actual ou futuro deve de ser o critério de identificação do projecto de investimento, a observação da realidade, os contactos pessoais e a consulta de documentação permite identificar ideias de projecto.
A nível de empresas, os círculos de qualidade e as técnicas debrainstormingconstituem procedimentos adequados de actuação, nesta fase, necessariamente fluida da vida do projecto. A identificação de projectos é, e continuará a ser uma questão de informação; a sua obtenção recorrerá a procedimentos, mas é principalmente uma questão de oportunidade, conhecimento do sector de actividade e intuição.

## Slide 6
1.1.1. Identificaçãoção do Projecto (Cont)
As boas ideias de negócio recorrem quase sempre do exercício da actividade. Não se deve concluir que é desaconselhável investir em novos sectores de actividades desconhecidos, visto que a avaliação de projectos existe também para estudar situações desconhecidas, mas que se possam planear e prever. Os estudos de oportunidades de investimento e o mercado de patentes existem para incentivar potenciais investidores e em novas actividades (ou actividade diferenciada). A identificação de projectos é feita por indivíduos com cultura, posicionamento e atitude competitiva. Assim pode-se afirmar que o investidor causa o projecto e não o contrario.
Exemplo: Atitudes competitivas pelas notas da turma, podem ser o inicio de uma futura carreira competitiva.

## Slide 7
1.1.2. Formulação do Projecto
Identificada a ideia do projecto, está-se face a uma ideia de negócio que tem de ser estudada de forma a evitar decisões que venham a revelar incorrectas no futuro. As ideias de negocio possuem, em geral, diferentes formas de serem implementadas a que chamamos variantes, sendo necessário um estudo dos aspectos técnicos, arquitectónicos, mercado, etc.; permitindo aferir qual a variante mais adequada para que a decisão seja um sucesso.
  Construção de variantes.
  O aspecto fundamental da fase de formulação (preparação) do projecto consiste na identificação e comparação das diferentes soluções técnicas, de localização, de capacidade de produção, etc., que permita atingir os objectivos do projecto.
  Estas diferentes soluções técnicas possíveis, têm de ser estudadas de forma a determinar-se os custos e benefícios previsíveis que permitem identificar a solução mais prometedora que constituirá a especificação do projecto.

## Slide 8
1.1.2. Formulação do Projecto (Cont)
  Exemplo: Num projecto de aquisição de locomotivas de caminho de ferro
  - Utilização de locomotivas a diesel
  - Utilização de locomotivas a gasolina
  Se bem que este exemplo se tenha concentrado nas variantes técnicas.
  Existem outras variantes:
  - Variantes da capacidade de produção;
  - Variantes da localização da exploração;
  - Variantes da data de realização do investimento;
  Estudos técnicos.
  A avaliação técnica das variantes do projecto tem de ser desenvolvida paralelamente ao estudo de mercado. O objectivo do estudo técnico é o de seleccionar, de entre as tecnologia existentes, a tecnologia a adoptar em função de considerações técnicas e económicas, e definir o edifício onde será instalada a tecnologia, de acordo com as regras de Lay-out.

## Slide 9
1.2. Aspctos Centrais do Estudo do Projecto
Da analise das fases de desenvolvimento do projecto de investimento emergem três aspectos centrais, relativamente as quais se tem de avaliar o projecto: a rendibilidade, a solvabilidade e o risco.
A análise de rendibilidade consiste em avaliar a capacidade do projecto gerar um excedente líquido; excedente esse medido através de um critério de rentabilidade (VLA,TIR,etc.).
A análise da solvabilidade consiste em avaliar a capacidade do projecto fazer face às dívidas, medindo-se essa capacidade através de ratios ou de fundo de maneio;
A análise do risco consiste em medir a dispersão da rendibilidade em torno do seu valor médio, medindo-se através de métodos de análise de risco (critério da média-variância, desvio padrão, análise de sensibilidade, etc.)
Estes três aspectos acima referidos constituem parâmetros que separam os projectos viáveis dos não viáveis.

## Slide 10
1.3. Sequencia do Processo de Avaliação de Projectos

## Slide 11
1.4. Tipos de Avaliação de Projectos
A avaliação do projecto pode e deve fazer-se relativamente a diferentes aspectos relevantes, dando origem a diferentes tipos de avaliação:
Avaliação Financeira: é o estudo de apoio à tomada de decisão por parte do investidor(o detentor do capital próprio necessário ao projecto) e dos financiadores (os detentores do capital alheio) do projecto, estudo esse que pondera as despesas e as receitas financeiras do projecto valorizadas a preço de mercado de forma a aferir da rendibilidade em termos do mercado. É a avaliação mais importante para projectos privados mercantis. Em geral a avaliação financeira incorpora a avaliação técnica, a avaliação comerciale a avaliação institucional, aspectos estes que não possuem autonomia científica.

## Slide 12
1.4. Tipos de Avaliação de Projectos (Cont)
Avaliação Técnica–preocupa-se com o engineering e o design das instalações e equipamentos do projecto, estimando os custos de investimento e os custos operativos da construção e operação do projecto.Toma também em conta o tipo de tecnologia a ser utilizado, que, em determinados casos, deverá ter em conta a dimensão do mercado por causa do efeito da economia de escala. Neste contexto, o estudo da engenharia de construção de infra-estruturas do projecto passa pela análise das condições do local, que em função da tecnologia poderá exigir estudos de outras especialidades que dão indicação sobre a viabilidade desse local.
Avaliação comercial- sendo importante e imprescindível a aferição do grau de procura e oferta do mercado por forma a determinar o grau de sucesso do produto, a dimensão do mercado, podendo servir de elemento básico para configurar um plano de investimento inicial.

## Slide 13
1.4. Tipos de Avaliação de Projectos (Cont)
A avaliação comercial trata das condições de compra de bens e serviços necessários a implementação do projecto e das condições de compra e venda da fase de operação do projecto. É uma avaliação que envolve em geral um estudo de mercado, que identifica os clientes e concorrentes. As quantidades e preços das vendas, da conta de exploração previsional do projecto, assim como o fundo de maneio, são determinados pela avaliação comercial.
Avaliação institucional – trata das questões relacionadas com a gestão do projecto em particular com o sistema de gestão e o tipo de organização do pessoal a adoptar na fase de construção e na fase de operação.
Avaliação Social: é o estudo de apoio à tomada de decisão pública relativamente ao projecto. Em geral distingue-se a avaliação económica, com o objectivo de maximizar o bem-estar social, da avaliação social com o objectivo de medir o impacto de determinada acção sobre aspectos sociais.

## Slide 14
1.4. Tipos de Avaliação de Projectos (Cont)
Avaliação económica -justifica-se numa economia de mercado apenas quando o projecto é um projecto público ou quando sendo um projecto privado, é parcialmente financiado com fundos públicos.Este é um tipo de avaliação que se efectua independentemente da avaliação financeira, não obstante na maioria das vezes esta avaliação ser uma avaliação posterior à avaliação financeira.
Avaliação Ambiental: avalia as implicações em termos do meio ambiente físico devido ao projecto, focando em particular aspectos relacionados com a poluição. Trata-se de uma avaliação independente dos tipos de avaliação acima referidos, estando no entanto em geral associado à avaliação financeira. É igualmente designado por impacte ambiental.

## Slide 15
1.5. Criterios Financeiros de Avaliação de Projectos
avaliação financeira de projetos é uma etapa crucial no processo de tomada de decisão empresarial, pois permite analisar a viabilidade e rentabilidade de investimentos futuros. Neste contexto, a utilização de métodos e exemplos práticos se torna essencial para garantir que os recursos sejam alocados de forma eficiente e que as metas da empresa sejam alcançadas. Neste artigo, exploraremos os principais métodos de avaliação financeira de projetos, assim como exemplos que ilustram a aplicação prática desses conceitos.
Um dos principais métodos para avaliar projetos é o Payback, que consiste em calcular o tempo necessário para que o investimento inicial seja recuperado por meio dos fluxos de caixa gerados pelo projeto. Outro método bastante utilizado é o Valor Presente Líquido (VPL), que leva emconsideração o valor do dinheiro no tempo e calcula a diferença entre os fluxos de caixa futuros e o investimento inicial.

## Slide 16
1.5. Criterios Financeiros de Avaliação de Projectos
Além disso, o Índice de Lucratividade (IL) também é um método importante, pois permite avaliar a rentabilidade de um projeto em relação ao investimento inicial. O Retorno sobre o Investimento (ROI) é um indicador que mostra a relação entre o lucro obtido e o investimento realizado, sendo muito útil para comparar diferentes projetos.

## Slide 17
1.6. Conclusão sobre Cenários Previsionais
A qualidade de um projecto de investimento resulta da sua implementação prática. Decorrem, da relação entre os cenários previsionais e a execução prática do projecto, desvios entre a previsão e a realização que são inevitáveis.
Os desvios devem-se as diferenças no desempenho da equipa gestora do projecto face às previsões contidas no estudo de avaliação. Quando esses desvios são devidos a razões exógenas à empresa, estão em causa a qualidade dos dados e das previsões da fase de avaliação.

## Slide 18
1.6. Conclusão sobre Cenários Previsionais

## Slide 19
1.6. Conclusão sobre Cenários Previsionais (Cont)
De forma a minimizar a possibilidade de falência do projecto por inadequada qualidade dos dados e das previsões é aconselhável confrontarem-se diferentes perspectivas dos diferentes técnicos envolvidos na avaliação, e eventualmente confiar à equipa de avaliação e acompanhamento da execução do projecto e da sua exploração, de forma a analisarem as causas dos desvios e utilizarem a experiência adquirida no estudo de novos projectos. Convém ter presente que a adopção de estimativas cautelosas que subavaliem as receitas e sobreavaliem os custos constitui uma estratégia de minimização do risco do insucesso do projecto.

## Slide 20
1.8. Definição e Colecta de Requisitos

## Slide 21
1.9. Estrutura Analitica do Projecto (EAP)

## Slide 22
1.10. Verificação e Controle de Escopo

## Slide 23
FIM